Информация

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» подпрограммы «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа».

Контрольно-счетной палатой Арсеньевского городского округа в соответствии с пунктом 1.7 плана работы на 2024 год проведено контрольного мероприятие «Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» подпрограммы «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа».

По результатам проверки установлены следующие нарушения:

- Нарушение п. 39, 40 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации городского округа № 750 - па «О порядке формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», п. 4.1.2 Соглашения № 2 «О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)» от 18.01.2023, в части несоответствия графика перечисления субсидии фактическому финансированию;

- Нарушение приказа Минфина России от 29.11.2011 № 209 н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления», в части отражения расходов на оплату услуг по ремонту и техническому обслуживанию, шиномонтажу на КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», вместо КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 52 248,99 руб.;

- Нарушение п. 12 ч. 1, п.3   ч. 2 ст. 42 Федерального Закона № 44-ФЗ. Заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона не устанавливались дополнительные требования к участникам закупочной процедуры в соответствии с позицией 15 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 29.12.2021
 № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»;

- Нарушение ч.6 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ в части не направления требований об оплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств;

- Нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального Закона № 44-ФЗ в части неверного расчета неустойки (пени) исходя из рабочих дней вместо календарных.

- По итогам проверки внесено Представление Главе Арсеньевского городского округа и директору муниципального бюджетного учреждения «Специализированная служба   Арсеньевского городского округа» для устранения выявленных нарушений, недопущение их в дальнейшем.

Ведущий инспектор-главный бухгалтер

Контрольно-счетной палаты

Арсеньевского городского округа                  ______________             Е.В.Ермачкова