|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА****АРСЕНЬЕВСКОГО****ГОРОДСКОГО ОКРУГА**692337, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 8 тел/факс (42361) 3-04-97, 4-37-75 от « » 201 г. №  |  | ГлавеАрсеньевского городского округаДронину А.А. |
|  |

 Представление

«О нарушениях бюджетного

законодательства»

Целью проведения данного контрольного мероприятия является предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, а предметом – проверка законности расходования бюджетных средств в процессе хозяйственной и другой разрешенной деятельности.

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013-2016 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 13.06.2013 № 488-па, с изменениями от 24.09.2013 № 801-па, от 26.02.2014 № 134-па.

Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – администрация АГО).

Основными исполнителями Программы являются: ООО «Жилищная Компания-1», ООО «Эконовация», МКП «Чистый город».

Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа является структурным подразделением администрации АГО.

Согласно Положению об управлении жизнеобеспечения администрации АГО (далее – Управление) основными задачами Управления в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения являются: в области жилищно-коммунального хозяйства, в области экологии и природопользования, в области автотранспортных услуг населению, центральной диспетчерской службы.

В проверяемом периоде начальником Управления с 06.07.2012 являлся Сергеев С.А., а с 25.04.2013 - Голомидов А.И.

Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий на 2013 год, составляет в сумме 18 377,226 тыс. руб., в том числе:

-на ремонт дорожного полотна картами в сумме 17 611,29153 тыс. руб., из них в сумме 12 327,904 тыс. руб. (на условиях софинансирования в размере 70%) из средств бюджета Приморского края.

 Из средств бюджета городского округа – 6 049,322 тыс. рублей, из них:

-в сумме 5 283,388 тыс. руб. (софинансирование в размере 30%);

-в сумме 400,0 тыс. руб. (субсидии) на плановый ремонт дорожного полотна после проведения обследования;

-в сумме 365,934 тыс. руб. на ремонт дорожного полотна, возникающий по необходимости.

Объем проверенных средств составил 18 377 226,09 руб., из них:

- 12 327 903,75 руб. средства краевого бюджета (субсидии);

- 6 049 322,34 руб. средства бюджета городского округа.

 В ходе проведения проверки было установлено следующее нарушение:

 -в нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24.07.2013 № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе» ответственным исполнителем Программы своевременно не произведена корректировка мероприятий и не внесены изменения в Программу.

 Установленное нарушение недопустимо и должно быть устранено, а поэтому на основании изложенного, руководствуясь статьёй 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и обсудить его на

совещании.

2.Принять все необходимые меры для устранения и недопущения впредь

выявленного нарушения.

3.За допущенное нарушение привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

 В течение месяца со дня получения Представления Вы обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счётную палату о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

Председатель

Контрольно-счётной палаты

Арсеньевского городского округа Н.А. Скорик