КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СОД

(Стандарт организации деятельности)

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Утвержден

Распоряжением

председателя КСП АГО

от 31.12.2013 г. № 79

2013 год

Содержание

1.  Общие положения                                                                                         3-4

2. Плановые документы Контрольно-счетной палаты	                                      4-5

3. Формирование и утверждение плановых документов   Контрольно-

счетной палаты                                                                                                         5-6

4. Форма, структура и содержание плановых документов Контрольно-счетной палаты                                                                                                                           7

5. Корректировка плановых документов Контрольно-счетной палаты              7-8

6. Контроль исполнения плановых документов Контрольно-счетной

палаты                                                                                                                           8

7. Приложение № 1. Примерная форма Плана деятельности контрольно-счетной палаты на год                                                                                                             9

8. Приложение № 2. Примерная форма Плана проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты на соответствующий квартал текущего года                                                                                                      10

1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности СОД «Планирование работы контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа» (далее – Стандарт) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Арсеньевско7го городского округа, Положением о Контрольно-счетной палате Арсеньевского городского округа.

1.2. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12.05.2012  № 21К (854)).

1.3. При разработке настоящего Стандарта использован Стандарт Счетной палаты Российской Федерации СОД 12 «Планирование работы Счетной палаты Российской Федерации», утвержденный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 22 июля 2011 г. № 39К (806)).

1.4. Целью Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа (далее – Контрольно-счетной палаты) для обеспечения эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля и выполнения полномочий контрольно-счетного органа.

1.5. Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение целей, задач и принципов планирования;

- установление порядка формирования и утверждения планов Контрольно-счетной палаты;

- определение требований к форме, структуре и содержанию планов деятельности Контрольно-счетной палаты;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения планов деятельности Контрольно-счетной палаты.

1.6. Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты.

1.7. Задачами планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты;

- формирование  и утверждение планов деятельности Контрольно-счетной палаты.

1.8. Целью планирования является обеспечение эффективности и производительности работы Контрольно-счетной палаты.

1.9. Планирование должно основываться на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- сочетания годового и текущего (квартального) планирования;

- непрерывности планирования;

- комплексности планирования (по всем видам и направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты);

- рациональности распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций Контрольно-счетной палаты;

- периодичности проведения мероприятий на объектах контроля;

- координации планов работы Контрольно-счетной палаты с планами работы других органов финансового контроля.

1.10. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых Контрольно-счетной палате, а также эффективность использования трудовых, материальных, информационных и иных ресурсов.

1.11. При планировании могут использоваться программно-целевой и нормативный метод планирования, либо отдельные их элементы.

Программно-целевой метод планирования заключается в формировании на среднесрочную перспективу и закреплении в плановых документах Контрольно-счетной палаты стратегических задач, приоритетных направлений и тематики контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности.

Нормативный метод планирования заключается в разработке и использовании критериев, определяющих выбор предмета, объектов и сроков проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также нормативов, определяющих финансовые, материальные и трудовые затраты на их проведение, системную периодичность, специфику проверки отдельных объектов и других факторов.

2. Плановые документы контрольно-счетного органа

2.1. В Контрольно-счетной палате формируются и утверждаются следующие основные плановые документы:

- план деятельности Контрольно-счетной палаты на год;

- план проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой на квартал.

2.2. При формировании в аппарате Контрольно-счетной палаты структурных подразделений формируется и утверждается план деятельности структурных подразделений.

2.3. Плановые документы Контрольно-счетной палаты должны быть согласованы между собой и не противоречить друг другу.

2.4. Планы деятельности Контрольно-счетной палаты на годовой и квартальный период формируются исходя из необходимости обеспечения всех полномочий Контрольно-счетной палаты, предусмотренных действующим законодательством, всестороннего системного контроля за исполнением бюджета Арсеньевского городского округа и управлением муниципальным имуществом.

Годовой план Контрольно-счетной палаты определяет перечень  экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению в Контрольно-счетной палате  в очередном году. Указанный план утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.

Квартальный план проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты, как правило,  определяет (уточняет, конкретизирует) основные мероприятия на квартал в соответствии с годовым планом. Квартальный план утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.

2.5. План работы структурного подразделения Контрольно-счетной палаты определяет перечень мероприятий, планируемых к осуществлению структурным подразделением в планируемом периоде. Указанный план разрабатывается руководителем структурного подразделения, согласовывается руководителем аппарата (иным лицом, осуществляющим его функции) и утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.

3. Формирование и утверждение плановых документов

Контрольно-счетной палаты

3.1. Формирование и утверждение плановых документов Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом нормативно-правовых актов Арсеньевского городского округа, положений Регламента Контрольно-счетной палаты, настоящего Стандарта.

3.2. Плановые документы Контрольно-счетной палаты подлежат утверждению до начала планируемого периода.

3.3. Формирование Плана деятельности Контрольно-счетной палаты на год включает осуществление следующих действий:

- подготовку предложений в проект Плана деятельности Контрольно-счетной палаты (далее – проект годового плана);

- составление проекта годового плана;

- рассмотрение проекта годового плана и его утверждение.

3.3.1. Подготовка предложений в проект годового плана деятельности по  экспертно-аналитическим и другим мероприятиям осуществляется председателем,  аудиторами, работниками аппарата.

3.3.2. Обязательному рассмотрению при подготовке проекта годового плана подлежат:

- поручения Думы Арсеньевского городского округа

- предложения и запросы Главы Арсеньевского городского округа.

3.3.3. Подготовка предложений о проведении мероприятий с участием других контрольных и правоохранительных органов осуществляется в порядке, предусмотренном заключенными соглашениями с указанными органами.

3.3.4. При подготовке предложений о включении в проект годового плана мероприятий, планируемых к проведению совместно (параллельно) с иными контрольно-счетными органами, необходимо учитывать положения стандартов и регламентов, регулирующих деятельность вышеуказанных органов.

3.3.5. При определении перечня мероприятий и сроков их реализации по возможности осуществляется координация Планов проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты с планами работы других органов финансового контроля.

3.3.6. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемые в проект годового, квартального плана  должны учитывать:

- вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

- перечень объектов контрольного мероприятия (наименование проверяемых учреждений, предприятий и т.д.) либо необходимость ответственному исполнителю самостоятельно установить перечень объектов проверки;

- планируемые сроки проведения мероприятия;

- проверяемый период;

- наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования средств бюджета муниципального образования, муниципальной собственности и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

- объем муниципальных средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

- сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах.

Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям Контрольно-счетной палаты, установленным действующим законодательством.

3.3.7. При определении планируемого срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения всех его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

Срок исполнения контрольных мероприятий, целью которых является определение законности и целевого использования муниципальных средств (финансовый аудит) не должен превышать 3 месяцев.

Планируемый срок исполнения аудита эффективности не должен превышать 6 месяцев.

Срок исполнения экспертно-аналитического мероприятия не должен превышать 2 месяцев.

Срок проведения контрольных действий непосредственно на одном объекте, как правило, не должен превышать 40 календарных дней.

3.3.8. Планирование проведения контрольных мероприятий на одном объекте в различные периоды времени в течение одного календарного года, как правило, не допускается.

В случае необходимости проведения в планируемом периоде контрольных действий на одном объекте контроля по нескольким направлениям  деятельности  Контрольно-счетной палаты  указанные действия планируются к проведению в рамках одного комплексного мероприятия.

3.3.9. Проект годового плана должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

3.3.10. Председатель  организует обсуждение проекта годового плана с аудиторами, аппаратом.

3.3.11. План деятельности Контрольно-счетной палаты на год и План проведения контрольных мероприятий на квартал с учетом поступивших поручений, предложений  и запросов рассматривается председателем.  Председатель вносит в него (при необходимости) уточнения и изменения и принимает решение об его утверждении.

3.4. Предложения в проект плана проведения контрольных мероприятий на квартальный период вносятся председателем,  аудиторами, аппаратом Контрольно-счетной палаты.

План проведения контрольных мероприятий на квартальный период утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.

4. Форма, структура и содержание плановых документов

контрольно-счетного органа

4.1. План деятельности и План проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты имеют табличную форму, соответствующую  формам:

- план деятельности Контрольно-счетной палаты на год (Приложение №1);

- план проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты на квартал (Приложение №2).

4.2. Планы  содержат согласованные по срокам и ответственным исполнителям перечни планируемых мероприятий.

4.3. Наименования разделов, подразделов и комплексов мероприятий Плана деятельности Контрольно-счетной палаты на год должны отражать осуществление контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, а также мероприятий по обеспечению деятельности контрольно-счетного органа.

4.4. В графе «Наименование мероприятия» отражаются наименования планируемых мероприятий. По контрольным мероприятиям в данной графе указываются также вид и объекты мероприятия. По экспертно-аналитическим мероприятиям – вид мероприятия.

4.5. В плане деятельности Контрольно-счетной палаты на год в графе «Срок проведения мероприятия» указывается квартал начала и  окончания мероприятия.

5. Корректировка плановых документов контрольно-счетного органа

5.1. Корректировка планов работы осуществляется в порядке, предусмотренном для их утверждения.

5.2.  Предложения по корректировке планов деятельности Контрольно-счетной палаты могут вноситься  в случаях:

- изменения федерального или регионального законодательства, нормативно-правовых актов муниципального образования;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

- отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия;

- возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие оргштатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников Контрольно-счетной палаты, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены, в связи с отсутствием, другими сотрудниками.

- информации правоохранительных органов;

- обращений Думы и Главы Арсеньевского городского округа.

При подготовке предложений об изменении Плана деятельности и Плана проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой необходимо исходить из минимизации его корректировки.

5.3. Корректировка планов  Контрольно-счетной палаты может осуществляться в виде:

изменения наименования мероприятий;

изменения перечня объектов мероприятия;

изменения сроков проведения мероприятий;

изменения состава, ответственных за проведение мероприятий;

исключения мероприятий из плана;

включения дополнительных мероприятий в план.

6. Контроль исполнения плановых документов

Контрольно-счетной палаты

6.1. Основной задачей контроля исполнения плановых документов Контрольно-счетной палатой является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения предусмотренных мероприятий.

6.2. Контроль исполнения годового и квартального плана Контрольно-счетной палаты осуществляет председатель Контрольно-счетной палаты.

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счётной палаты

Арсеньевского городского округа

----------------- /Н.А. Скорик/

«          »    _________     20__ г.

П Л А Н

деятельности Контрольно-счётной палаты

Арсеньевского городского округа

на  20___ год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Основания для включения в План |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационная и кадровая работа |  |  |
| 1.1. |  |  |  |
|  | 2. Экспертно-аналитические и другие мероприятия |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
|  | 3. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учёт |  |  |
| 3.1. |  |  |  |
|  | 4. Противодействие коррупции |  |  |
| 4.1. |  |  |  |
|  | 5.Информационная и иная деятельность |  |  |
| 5.1 |  |  |  |

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Арсеньевского городского округа

_____________ / Н.А. Скорик/

«           »    ________       20__ года

ПЛАН

проведения контрольных мероприятий

Контрольно-счётной палаты Арсеньевского городского округа

на _ квартал 20    года.

| № п/п | Наименование контрольного мероприятия | Срок исполнения | Основания для включения в План |
| --- | --- | --- | --- |

# Исполнитель: